АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01 сентября 2011 года |  | № 1126 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ

по городской долгосрочной целевой

программе «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в муниципальном

образовании «Город Донецк» в 2010-2012 гг.»

по результатам за 2010 год

В целях осуществления контроля за эффективность реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по городской долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании «Город Донецк» в 2010-2012 гг.», утвержденной постановлением Администрации города Донецка от 16.03.2010 №384, по результатам за 2010 год согласно приложению.

2.Муниципальному учреждению «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» (Николаев А.И.) осуществлять контроль за своевременным использованием средств, предусмотренных городской  долгосрочной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании «Город Донецк» в                          2010-2012 гг.».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по ЖКХ, транспорта и связи – начальника МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» Николаева А.И.

Первый заместитель главы

Администрации города						А.В.Темникова

Постановление вносит

МУ «Управление ЖКХ,

транспорта и связи

Приложение к постановлению

Администрации города Донецка

от 01.09.2011 № 1126

ОТЧЕТ

о ходе работ по городской долгосрочной целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования                                                в муниципальном образовании «Город Донецк» в 2010-2012 гг.»

по результатам за 2010 год

1.Общий объем фактически произведенных расходов

В 2010 году на реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой программы ««Развитие сети автомобильных дорог общего пользования                                                в муниципальном образовании «Город Донецк» в 2010-2012 гг.» (далее – Программа) предусматривалось 30752,1 тыс.рублей.

В 2010 году было освоено 30752,1 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 19686,9 тыс.рублей;

за счет средств местного бюджета – 11065,2 тыс.рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.